## Slide 1: Kugelbunt
Mirco Schlichting,
Tom Haupt,
Leon Schilings,
Corinna Pfarr

## Slide 2: 1. Motivierende Kurzbeschreibung
Steuern Sie die Kugel durch einen kunterbunten Hindernisparcours.
Auf dem Weg zum Ziel müssen sie nicht nur die Schwerkraft besiegen sondern auch diverse Hindernisse überwinden.
Schlagen Sie die aktuelle Bestzeit und verewigen Sie sich im Highscore. Schaffen Sie es ins Ziel zu rollen oder segeln Sie in den Abgrund?

## Slide 3: 2. Storyboard

## Slide 4: 3. Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
Tom | Corinna | Mirco | Leon
Menü | Grundgerüst |  | 
Highscoresystem | Kugeleigenschaften |  | 
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
Audio? | … |  | 

## Slide 5: 4.1 Zeitplan
Zeitraum | KW | Wer? | Was? | Bis wann?
25.06. - 01.07. | 26 |  |  | 
02.07. - 08.07. | 27 |  |  | 
09.07. - 15.07. | 28 |  |  | 
15.07.18 |  |  | Meilenstein 1 | 
16.07. - 22.07. | 29 |  |  | 
23.07. - 29.07. | 30 |  |  | 
30.07. - 05.08. | 31 |  |  | 
01.08.18 |  |  | Meilenstein 2 | 

## Slide 6: 4.2 Zeitplan
Zeitraum | KW | Wer? | Was? | Bis wann?
06.08. - 12.08. | 32 | Tom Haupt | Erstellung Level 1 | KW 35
12.08. - 19.08. | 33 | Tom Haupt | Menü | KW 35
20.08. - 26.08. | 34 | Tom Haupt | Highscoresystem | KW 36
27.08. - 02.09. | 35 |  |  | 
01.09. | 25 |  | Meilenstein 3 | 
03.09. - 09.09. | 36 |  |  | 
10.09. - 16.09. | 37 |  |  | 
17.09. - 23.09. | 38 |  |  | 
23.09.18 | 39 | Finale Abgabe |  | 
25.09.18 | 39 | Finale Präsentation |  | 

## Slide 7: 5. drei Meilensteine
Fertigstellung der Kugel-Eigenschaften
Fertigstellung aller Level
Testlauf des Spiels
???

## Slide 8: 5. Größtes Risiko
Nicht Einhaltung des Zeitplans
Probleme mit dem Repository
Probleme in der Kommunikation
Aufgaben doppelt bearbeitet
???

## Slide 9: Viel Spaß!